Цель работы

Ознакомиться с правилами написания документа об образе и границах проекта при анализе требований на этапе системного анализа, разработать документ на заданный проект.

Исходные условия проекта

Разрабатываемый продукт — клиент-серверное приложение «Система заметок. Пользователи и заметки». Работа выполняется на оценку «хорошо» (4), поэтому проект предусматривает один клиент, отдельную серверную часть (backend) с REST API, нагрузку до 1000 пользователей, пять основных бизнес-процессов, не менее шести функций у основной роли и не менее четырех функций у других ролей. Для проекта также предусматриваются четыре BPMN-модели бизнес-процессов, три параметра сквозной функциональности и хранение документации в базе знаний.

Для формирования видения продукта применяются анализ исходной документации, интервью с потенциальными пользователями и администратором, а также работа в полях с наблюдением за использованием аналогичных сервисов заметок (встроенные заметки ОС, Google Keep, Notion и др.).

1. Бизнес-требования

1.1. Исходные данные

В текущем семестре необходимо выполнить и защитить курсовую работу по теме «Разработка клиентской и серверной части приложения “Система заметок. Пользователи и заметки”».

В рамках курсового проекта требуется разработать программный продукт, включающий клиентскую и серверную части. Разрабатываемая система представляет собой сервис заметок, предназначенный для создания, хранения, поиска и совместного использования текстовых заметок пользователями.

Клиентская часть приложения предназначена для взаимодействия с пользователем: регистрации и авторизации, создания и редактирования заметок, организации заметок с помощью тегов и папок, поиска, предоставления доступа другим пользователям. Серверная часть отвечает за обработку запросов, реализацию бизнес-логики, хранение и получение данных, а также взаимодействие с базой данных.

Таким образом, идея создания данного программного продукта обусловлена необходимостью выполнения курсовой работы в рамках учебной дисциплины и практического освоения разработки клиент-серверных приложений.

1.2. Возможности бизнеса

Разрабатываемый программный продукт позволяет создать единый сервис для работы с личными и совместными заметками, в котором информация о пользователях и заметках хранится централизованно и доступна через клиентское приложение.

Для пользователя система предоставляет возможность быстро создавать заметки, находить их по тексту или тегам, организовывать по папкам, а также делиться заметками с другими пользователями в рамках одного приложения.

Для администратора продукт позволяет управлять учетными записями пользователей, просматривать статистику и при необходимости модерировать контент без прямой работы с базой данных.

Использование клиент-серверной архитектуры позволяет разделить пользовательский интерфейс и серверную бизнес-логику. Клиентское приложение взаимодействует с серверной частью через REST API, а доступ к данным осуществляется централизованно через backend. Это повышает управляемость системы и позволяет в дальнейшем расширять ее функциональность.

Разрабатываемый продукт решает задачу организации удобного хранения, поиска и совместного использования заметок и автоматизации сопровождения пользовательских данных.

1.3. Бизнес-цели и критерии успеха

Разрабатываемая система должна повысить удобство работы пользователей с заметками и упростить сопровождение данных об учетных записях и контенте.

Основная польза проекта заключается в сокращении времени создания и поиска заметок, упрощении доступа к информации с разных устройств, а также в автоматизации работы администратора с пользователями и контентом.

Для оценки достижения бизнес-целей устанавливаются следующие показатели:

- Сократить среднее время создания и сохранения заметки до 15 секунд.

- Обеспечить получение списка заметок и результатов поиска не более чем за 2 секунды после отправки запроса при штатной нагрузке.

- Обеспечить корректную обработку не менее 99 % пользовательских запросов без серверных ошибок.

- Сократить количество действий, необходимых пользователю для перехода от входа в систему к созданию заметки, до 3–4 шагов.

- Обеспечить возможность работы системы при нагрузке до 1000 пользователей.

- Сократить время выполнения административных операций (просмотр пользователей, блокировка) за счет использования специализированных форм и серверной проверки данных.

- Снизить количество ошибок при создании и редактировании заметок за счет обязательной валидации вводимой информации.

- Обеспечить разграничение прав доступа, чтобы изменение чужих заметок и управление пользователями были доступны только пользователям с соответствующими ролями.

Критерием успешности проекта будет считаться выполнение основных пользовательских сценариев в установленных временных пределах, стабильная работа клиентской и серверной частей и снижение количества ошибок при работе с заметками.

1.4. Потребности клиентов или рынка

Основной целевой аудиторией системы являются пользователи, заинтересованные в создании, хранении и поиске текстовых заметок, а также в возможности делиться ими с другими людьми (студенты, фрилансеры, небольшие команды).

Пользователю необходимо иметь возможность зарегистрироваться и авторизоваться, быстро создать заметку, отредактировать или удалить ее, организовать заметки с помощью тегов и папок, найти нужную заметку по тексту или тегу, а также предоставить другому пользователю доступ на просмотр или редактирование. Пользователь также должен иметь возможность просматривать свой профиль и список своих заметок.

Типичный сценарий использования системы заключается в следующем: пользователь авторизуется в приложении, создает заметку, при необходимости добавляет теги, сохраняет ее, позже находит заметку через поиск и при необходимости предоставляет к ней доступ одногруппнику или коллеге.

Администратору системы необходимы средства управления учетными записями пользователей, просмотра статистики и модерации контента при нарушениях.

Интерфейс клиентского приложения должен быть понятным и обеспечивать логичный переход между списком заметок, формой создания/редактирования и настройками доступа. Основные пользовательские операции не должны требовать большого количества действий. При нормальной нагрузке получение данных о заметках должно выполняться не более чем за 2 секунды после отправки запроса серверной части.

Таким образом, система должна удовлетворять потребности нескольких категорий пользователей и предоставлять каждой из них соответствующий набор функций.

1.5. Бизнес-риски

При разработке и использовании системы могут возникнуть риски, способные повлиять на сроки выполнения проекта, качество программного продукта и удобство его использования.

Первым риском является наличие большого количества уже существующих сервисов заметок с развитой функциональностью (встроенные заметки ОС, Google Keep, Notion, Evernote). Вероятность возникновения данного риска высокая. Возможные потери заключаются в низком интересе пользователей к новому продукту. Разработчик не может контролировать наличие конкурентов, однако может уменьшить влияние данного риска за счет ограничения предметной области проекта и качественной реализации основных функций работы с заметками и пользователями.

Вторым риском является недостаточная мотивация пользователей регистрироваться и активно использовать сервис. Вероятность данного риска средняя. Данный риск контролируется разработчиком путем обеспечения быстрой регистрации, понятного интерфейса и ценности продукта с первых минут использования.

Третьим риском является появление некорректных или поврежденных данных о заметках и пользователях. Вероятность риска средняя. Его возникновение может привести к ошибкам при отображении информации и нарушению прав доступа. Риск может контролироваться разработчиком за счет серверной проверки вводимых данных, определения обязательных полей и ограничения операций изменения соответствующими ролями.

Четвертым риском является снижение производительности серверной части при увеличении количества одновременно работающих пользователей. Вероятность риска средняя. Возможными последствиями являются увеличение времени отклика и временная недоступность отдельных функций. Для снижения риска необходимо оптимизировать запросы к базе данных, ограничивать объем передаваемой информации и проводить тестирование системы под нагрузкой до 1000 пользователей.

Пятым риском является потеря или повреждение данных. Вероятность данного риска невысокая, однако последствия могут быть существенными, поскольку может быть потеряна информация о пользователях и заметках. Разработчик может снизить риск за счет контроля операций изменения и удаления данных и создания резервных копий базы данных.

Отдельным риском являются требования законодательства о персональных данных (152-ФЗ). Разработчик не может полностью контролировать изменения нормативных актов. В рамках учебного проекта для снижения риска предполагается хранение только необходимых данных, использование тестовых учетных записей и соблюдение базовых мер защиты (хеширование паролей, разграничение доступа).

1.6. Анализ рынка

На рынке существует большое количество сервисов заметок. В качестве аналогов разрабатываемого приложения можно рассмотреть Google Keep, Apple Notes, Notion и Evernote.

Google Keep и Apple Notes предоставляют простой интерфейс создания заметок, синхронизацию между устройствами и базовый поиск. К преимуществам относятся бесплатность и простота. Для разрабатываемого учебного проекта недостатком является ограниченная поддержка совместного редактирования и отсутствие полноценной серверной части, которую студент мог бы реализовать самостоятельно в рамках курсовой работы.

Notion и Evernote предоставляют развитый функционал организации заметок, совместной работы и интеграций. К преимуществам относятся широкие возможности. Недостатком в контексте разрабатываемого проекта является высокая сложность системы и большое количество функций, реализация которых значительно увеличила бы объем разработки.

Разрабатываемое приложение отличается от рассмотренных аналогов более узкой предметной областью. Основное внимание уделяется сущностям «Пользователь» и «Заметка», а также реализации взаимодействия между клиентской и серверной частями приложения.

В первую версию не планируется включать сложный текстовый редактор с медиа, офлайн-режим, AI-функции и публичные страницы без регистрации.

Разработка собственного продукта имеет смысл в рамках курсовой работы, поскольку позволяет реализовать полный цикл создания клиент-серверной системы: разработать клиентское приложение, REST API, серверную бизнес-логику, взаимодействие с базой данных, систему ролей и основные бизнес-процессы.

2. Образ решения

2.1. Положение об образе проекта

Для пользователей, заинтересованных в удобном создании, поиске и совместном использовании текстовых заметок, приложение «Система заметок. Пользователи и заметки» является клиент-серверной информационной системой, предназначенной для работы с личными и общими заметками.

Система предоставляет возможность регистрироваться, создавать и редактировать заметки, организовывать их с помощью тегов и папок, искать по тексту, а также предоставлять доступ другим пользователям.

Основной причиной использования продукта является возможность выполнять основные действия с заметками в одном приложении с доступом с разных устройств.

В отличие от крупных коммерческих сервисов заметок, содержащих большое количество дополнительных функций, разрабатываемый продукт сосредоточен на основных операциях с пользователями и заметками.

Основным отличием продукта является ограниченная и четко определенная предметная область в сочетании с полноценной клиент-серверной архитектурой, в которой клиентское приложение взаимодействует с отдельной серверной частью посредством REST API.

2.2. Основные функции

В системе предусматриваются две роли: пользователь и администратор. Основной ролью системы является пользователь.

Функции пользователя

1. Регистрация нового пользователя в системе.

2. Авторизация пользователя в системе.

3. Создание новой заметки (заголовок, текст).

4. Редактирование и удаление собственной заметки.

5. Организация заметок: теги, папки (категории), закрепление важных.

6. Поиск заметок по тексту и фильтрация по тегам.

7. Предоставление другому пользователю доступа к заметке (просмотр или редактирование).

8. Просмотр и изменение данных профиля, просмотр списка своих заметок.

Функции администратора

9. Просмотр списка зарегистрированных пользователей.

10. Блокировка и разблокировка пользователя.

11. Просмотр статистики системы (число пользователей, заметок, активность).

12. Модерация заметок (скрытие или удаление при нарушениях).

Итого: у основной роли (пользователь) — не менее 6 функций (1–8); у роли администратор — 4 функции (9–12). Это соответствует требованиям уровня «хорошо».

Основными бизнес-процессами системы являются:

1. регистрация и авторизация пользователя;

2. создание и редактирование заметки;

3. поиск и фильтрация заметок;

4. предоставление совместного доступа к заметке;

5. администрирование пользователей и модерация.

2.3. Предположения и зависимости

Предполагается, что пользователь имеет доступ к сети Интернет и использует современный веб-браузер.

Предполагается, что пользовательские учетные записи создаются с использованием корректных данных, а заметки создаются и изменяются только авторизованными пользователями в рамках их прав доступа.

Клиентское приложение не взаимодействует напрямую с базой данных. Все запросы к данным направляются в серверную часть приложения через REST API.

Работа системы зависит от доступности backend, базы данных и сетевого соединения. При недоступности серверной части выполнение операций, требующих получения или изменения данных, невозможно.

Проект зависит от соблюдения требований законодательства, связанных с обработкой пользовательских данных (152-ФЗ). В учебной версии предполагается использование тестовых данных и базовых мер защиты.

В рамках проекта предусмотрены три параметра сквозной функциональности:

1. Аутентификация и авторизация пользователей — применяются ко всем операциям, требующим определения пользователя и его роли.

2. Контроль прав доступа — определяет, какие действия разрешено выполнять пользователю и администратору (в том числе доступ только к своим заметкам и к заметкам с явно выданным доступом).

3. Обработка и журналирование ошибок — применяется при выполнении операций клиентской и серверной частей и позволяет фиксировать ошибки для их последующего анализа.

3. Масштабы и ограничения проекта

3.1. Объем первоначально запланированной версии

Первоначальная версия продукта включает одно клиентское веб-приложение и отдельную серверную часть.

Веб-приложение взаимодействует с backend посредством REST API. Серверная часть выполняет обработку запросов, бизнес-логику, проверку прав пользователей и взаимодействие с базой данных.

В первоначальной версии должны быть реализованы:

- регистрация и авторизация пользователей;

- создание, редактирование и удаление заметок;

- организация заметок (теги, папки, закрепление);

- поиск и фильтрация заметок;

- предоставление совместного доступа к заметке;

- просмотр и изменение профиля пользователя;

- управление пользователями (просмотр, блокировка);

- просмотр статистики и модерация заметок администратором.

Система проектируется для нагрузки до 1000 пользователей.

Основными характеристиками качества первоначальной версии являются:

- корректность хранения и получения данных;

- целостность связей между пользователями, заметками и правами доступа;

- разграничение прав доступа между ролями;

- обработка некорректных запросов;

- защищенная передача пользовательских данных;

- время получения основных данных от серверной части не более 2 секунд при нормальной нагрузке;

- стабильное взаимодействие клиентской и серверной частей.

В рамках первоначальной версии реализуются пять основных бизнес-процессов и три параметра сквозной функциональности.

Проектная документация должна храниться в базе знаний.

3.2. Объем последующих версий

После разработки, тестирования и защиты первоначальной версии 1.0 возможно дальнейшее развитие программного продукта.

В версии 1.1 могут быть добавлены:

- уведомления о предоставлении доступа и об изменениях в общих заметках;

- история изменений заметки;

- расширенная статистика для администратора.

В версии 2.0 могут быть реализованы:

- мобильный клиент;

- офлайн-режим с синхронизацией;

- экспорт заметок;

- дополнительные клиентские приложения.

Точные сроки создания последующих версий в рамках текущего курсового проекта не устанавливаются. Их разработка возможна после завершения первоначальной версии и анализа результатов ее использования.

3.3. Ограничения и исключения

В первоначальную версию проекта не планируется включать:

- несколько различных клиентских приложений;

- полноценный текстовый редактор с таблицами, формулами и встраиванием медиа;

- офлайн-режим с полной синхронизацией конфликтов;

- интеграции с календарём, почтой и сторонними сервисами;

- публичные страницы заметок по ссылке без регистрации;

- систему комментариев внутри заметки;

- AI-функции (автосуммаризация, генерация текста).

Проект ограничен одним клиентским приложением и отдельной серверной частью.

4. Бизнес-контекст

4.1. Профили заинтересованных лиц

Основными заинтересованными лицами проекта являются пользователь, администратор и разработчик системы. Системных ролей две: пользователь и администратор.

Пользователь является основной пользовательской ролью. Его главная потребность заключается в быстром и понятном доступе к созданию, поиску и совместному использованию заметок. Основную ценность для пользователя представляют функции создания и редактирования заметок, поиска, организации с помощью тегов и предоставления доступа. Ограничением для пользователя является отсутствие прав на управление другими учетными записями и модерацию чужого контента (кроме заметок, к которым ему явно выдан доступ).

Администратор отвечает за управление пользователями и модерацию. Для него наиболее важными являются функции просмотра пользователей, блокировки и разблокировки учетных записей, просмотра статистики и модерации заметок. Администратор обеспечивает контроль доступа к возможностям системы.

Получатель совместного доступа не является отдельной системной ролью. Это пользователь (с ролью «пользователь»), которому владелец заметки предоставил права просмотра или редактирования. Для него ценность представляет возможность читать или изменять чужую заметку в рамках уже имеющейся роли.

Разработчик системы заинтересован в корректной работе клиентской и серверной частей, устойчивости архитектуры и возможности дальнейшего расширения приложения. Для разработчика важны корректное взаимодействие через REST API, целостность данных, журналирование ошибок и возможность сопровождения программного продукта.

4.2. Приоритеты проекта

Приоритеты проекта определяются по пяти параметрам: функциональность, качество, график, затраты и кадры.

Функциональность (объем проекта) — ключевой фактор. Необходимо реализовать функции, предусмотренные требованиями для оценки «хорошо»: одно клиентское приложение, серверную часть, пять основных бизнес-процессов и требуемое количество функций для каждой роли. Второстепенные возможности могут быть перенесены в последующие версии.

Качество — ключевой фактор. Основные функции системы должны работать корректно. Особое внимание необходимо уделить целостности данных, безопасности, правильности разграничения прав доступа и стабильному взаимодействию клиента и сервера. Сокращение времени разработки не должно достигаться за счет отказа от проверки основных функций.

График — ограничение. Проект должен быть завершен в сроки, установленные для выполнения и защиты курсовой работы в текущем семестре. Поэтому при возникновении нехватки времени дополнительные функции должны переноситься в последующие версии.

Затраты — ограничение. Проект является учебным, поэтому предполагается использование доступных средств разработки и отсутствие значительных финансовых расходов на создание системы. При выборе технологий предпочтение должно отдаваться решениям, которые могут использоваться в рамках учебной разработки без дополнительных существенных затрат.

Кадры — ограничение. Разработка выполняется в рамках курсовой работы, поэтому количество участников проекта ограничено. Объем функциональности должен соответствовать доступным трудовым ресурсам.

При возникновении изменений главным способом сохранения сроков и качества является перенос второстепенных функций в последующие версии, а не сокращение тестирования основных возможностей системы.

4.3. Операционная среда

Система предназначена для использования пользователями, находящимися на территории России. Поскольку пользователи могут находиться в разных регионах страны, система должна поддерживать работу пользователей из разных часовых поясов. Привязка работы приложения к одному часовому поясу не требуется.

Пользователи могут находиться в разных населенных пунктах, поэтому взаимодействие с системой осуществляется удаленно через сеть Интернет.

Пользователь работает с клиентским приложением, которое направляет запросы в серверную часть посредством REST API. Backend выполняет бизнес-логику, проверяет права доступа и взаимодействует с базой данных.

Основные данные системы формируются в двух источниках. Пользовательские данные создаются в процессе регистрации и работы пользователей с приложением. Данные о заметках создаются и изменяются пользователями в рамках их прав доступа.

Данные хранятся централизованно в базе данных серверной части. Клиентское приложение не должно иметь прямого доступа к базе данных.

При нормальной нагрузке время получения информации о заметках после отправки запроса серверу должно составлять не более 2 секунд.

Система должна быть рассчитана на нагрузку до 1000 пользователей.

Для обеспечения безопасности необходимо использовать разграничение прав доступа между ролями. Операции изменения чужих заметок должны быть доступны только при явно выданном доступе, а операции управления пользователями — администратору.

Передача учетных и пользовательских данных должна выполняться по защищенному соединению. Пароли пользователей не должны храниться в базе данных в открытом виде.

Серверная часть должна выполнять проверку входящих данных, корректно обрабатывать возникающие ошибки и вести журнал основных событий и ошибок системы.

При временной недоступности серверной части клиентское приложение должно корректно уведомлять пользователя о невозможности выполнения операции.

Контекстная диаграмма

Контекстная диаграмма показывает границу проектируемой системы, внешние роли и основные информационные потоки. Пользователь и администратор взаимодействуют с одним клиентским веб-приложением. Веб-приложение обращается к backend через REST API, а серверная часть взаимодействует с базой данных, в которой хранятся сведения о пользователях, заметках, тегах и правах доступа.